АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРИСТЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 октября 2022 г.                                                                           №40

Об утверждении муниципальной программы

«Обращение с твердыми коммунальными отходами

в муниципальном образовании «Пристенский сельсовет»

Пристенского района Курской области на 2022 -2024 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования «Пристенский сельсовет» Пристенского района Курской области и в целях обеспечения устойчивого экологического развития поселения в области обращения с отходами производства и потребления, охраны окружающей среды, Администрация Пристенского сельсовета Пристенского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обращение с твёрдыми коммунальными отходами в муниципальном образовании «Пристенский сельсовет» Пристенского района Курской области на 2022-2024 годы.

2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Пристенский сельсовет» Пристенского района Курской области.

3. Контроль за исполнением   настоящего   постановления оставляю за собой.

Глава Пристенского сельсовета

Пристенского района Курской области                                             Е.В.Рябцева

- Утверждён

постановлением Администрации

Пристенского сельсовета

Пристенского района Курской области

от 03.10.2022  №40

- Паспорт муниципальной программы

«Обращение с твёрдыми коммунальными отходами в муниципальном образовании «Пристенский сельсовет» Пристенского района Курской области

на 2022-2024 годы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Обращение с твёрдыми коммунальными отходами в муниципальном образовании «Пристенский сельсовет» Пристенского района Курской области на 2022-2024годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Пристенского сельсовета Пристенского района Курской области |
| Основной разработчик Программы | Администрация Пристенского сельсовета Пристенского района Курской области |
| Исполнитель Программы | Администрация Пристенского сельсовета Пристенского района Курской области |
| Цель и задачи Программы, важнейшие целевые показатели | Целью является создание экологически безопасной и экономически эффективной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами (далее ТКО) на территории муниципального образования «Пристенский сельсовет» Пристенского района Курской области Задачи: -совершенствование нормативной правовой и методической базы в сфере обращения с ТКО; - создание и обустройство мест (площадок) размещения контейнерных площадок для сбора (накопления) ТКО; -содержание мест (площадок) накопления ТКО; -приобретение и установка контейнеров для раздельного накопления ТКО; - ликвидация стихийных свалок; -создание условий для повышения экологической культуры и степени вовлеченности населения в вопросы обращения с ТКО. |
| Целевые показатели | 1.Количество созданных мест (площадок) для накопления ТКО 2.Уровень обустройства контейнерных площадок контейнерами для накопления ТКО 3. Уровень обустройства контейнерных площадок контейнерами для раздельного накопления ТКО |
| Сроки реализации Программы | 2022-2024 года Программа реализуется в один этап |
| Перечень основных мероприятий | Перечень основных мероприятий изложен в Приложении 2 к Программе |
| Объёмы и источники финансирования (тыс.руб.) | Бюджет Пристенского сельсовета Пристенского района Курской области всего –104,000 тыс. рублей в том числе по годам: 2022 год – 4,000 тыс. рублей 2023 год – 50,000 тыс. рублей 2024 год – 50,000 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - обеспечение доступности услуг по сбору и вывозу ТКО для населения муниципального образования; -обеспечить создание мест (площадок) накопления ТКО; -внедрение раздельного накопления ТКО; - повышение экологической культуры и степени вовлеченности населения в сферу безопасного обращения ТКО; - улучшение санитарного состояния муниципального образования «Пристенский сельсовет» Пристенского района Курской области |

- 1. Обоснование необходимости реализации Программы

В соответствии со ст.8 Федерального закона от 24 июня 1998 №89-ФЗ «Об отходах  производства и потребления» к полномочиям органов местного самоуправления городских поселений в области обращений с твердыми коммунальными отходами относится создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

Одной из основных проблем   муниципального образования «Пристенский сельсовет» Пристенского района Курской области  в экологической сфере является усиливающееся по мере социально-экономического развития муниципального образования негативное воздействие отходов производства и потребления на состояние окружающей природной среды и всех ее компонентов – воздушной среды, водных объектов, почв, недр.

Результатом такого воздействия               является загрязнение и деградация природных экосистем, ухудшение состояния здоровья населения, снижение инвестиционной привлекательности муниципального образования.

Одним из источников загрязнения окружающей среды являются твердые коммунальные отходы (далее ТКО). Источниками образования ТКО являются организации и предприятия, население поселения и объекты инфраструктуры.

Среднесписочная численность населения муниципального образования «Пристенский сельсовет» Пристенского района Курской области на начало 2022 года составляет 841 человек.

В связи с недостаточной организацией системы сбора и вывоза ТКО ежегодно увеличивается количество стихийных свалок в лесополосах и на полях, вдоль дорог, все больше захламляется территория населенного пункта и прилегающая к нему площадь, места массового отдыха.

Для увеличения процента охвата населения муниципального образования «Пристенский сельсовет» Пристенского района Курской области системой сбора и вывоза ТКО необходимо приобретение контейнеров для сбора ТКО, обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО, создание мест (площадок) накопления ТКО.

Таким образом, к основным проблемам в сфере обращения с ТКО в муниципальном образовании «Пристенский сельсовет» Пристенского района Курской области относятся следующие:

- недостаточная нормативная правовая и методическая база обращения с ТКО;

- низкая экологическая культура населения и слабая информированность населения по вопросам обращения с ТКО.

- недостаточный охват населения, проживающего в частном секторе и хозяйствующих субъектов услугами по сбору и вывозу ТКО.

Одним из основных направлений решения проблем, связанных с обращением ТКО на территории муниципального образования «Пристенский сельсовет» Пристенского района Курской области, является использование программного метода путем принятия и реализации муниципальной программы «Обращения с твёрдыми коммунальными отходами в   муниципальном образовании «Пристенский сельсовет» Пристенского района Курской области на 2022-2024 годы (далее Программа).

Программа ориентирована на следующих участников, связанных с образованием и обращением с ТКО:

- объекты коммунальной инфраструктуры;

- организации всех форм собственности;

- территориальное общественное самоуправление;

- население.

Реализация Программы будет основываться на следующих принципах:

- доступность услуг по сбору и вывозу ТКО для населения;

- модернизация инфраструктуры обращения с ТКО;

- пропаганда и вовлечение населения в процесс цивилизованного обращения с ТКО.

Мероприятия Программы направлены на решение стратегических целей Администрации Пристенского сельсовета Пристенского района Курской области по сохранению окружающей среды и обеспечению качества экологических условий жизни населения, привлечению инвестиций в сектор обращения с ТКО.

2. Основные цели и задачи муниципальной программы

Целью программы является создание и развитие комплексной эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО) на территории муниципального образования «Пристенский сельсовет» Пристенского района Курской области, предусматривающей снижение негативного воздействия твердых коммунальных отходов на население и окружающую среду, создание условий для приведения инфраструктуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствие с требованиями законодательства, улучшение санитарной и эпидемиологической безопасности населения, соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды, а также обеспечения своевременного сбора и вывоза ТКО с территории муниципального образования «Пристенский сельсовет» Пристенского района Курской области.

Задачей программы является создание и обустройство мест (площадок) размещения контейнерных площадок для сбора (накопления) твердых коммунальных отходов (в том числе раздельный) на территории муниципального образования «Пристенский сельсовет» Пристенского района Курской области.

Задача характеризуется следующими показателями (индикаторами):
-  количество обустроенных мест (площадок) для накопления ТКО;
-  оснащение мест (площадок) для накопления ТКО емкостями для накопления ТКО;

-оснащение мест (площадок) для накопления ТКО емкостями для раздельного накопления ТКО.

- 3.Целевые показатели выполнения Программы

Целью Программы является создание экологически безопасной и экономически эффективной комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования «Пристенский сельсовет» Пристенского района Курской области.

Для достижения основной цели Программы необходимо достичь определенных целевых показателей.

Прогнозируемые целевые показатели Программы приведены в Приложении 1 к муниципальной программе «Обращения с твёрдыми коммунальными отходами в муниципальном образовании «Пристенский сельсовет» Пристенского района Курской области на 2022-2024 годы.

- 4. Перечень основных мероприятий Программы

Основные мероприятия, в рамках реализации Программы приведены в Приложении 2 к муниципальной программе «Обращения с твёрдыми коммунальными отходами в муниципальном образовании «Пристенский сельсовет» Пристенского района Курской области на 2022-2024 годы.

Мероприятия Программы финансируются за счет средств:

- бюджета Пристенского сельсовета Пристенского района Курской области;

- бюджета Курской области;

- населения (через оплату коммунальных платежей) с момента начала работы регионального оператора.

Финансирование Программы ежегодно уточняется.

- 5. Механизм реализации Программы

Реализация Программы будет происходить через систему мероприятий, которые должны обеспечить выполнение поставленных задач и достижение запланированных целевых показателей.

Администрация муниципального образования «Пристенский сельсовет» Пристенского района Курской области:

- организует реализацию мероприятий, связанных с разработкой (корректировкой) схем обращения с ТКО   на территории поселения;

- организует реализацию мероприятий, связанных с модернизацией инфраструктуры обращения с ТКО (устройство контейнерных площадок, закупка контейнеров), с проведением раздельного сбора ТКО и с повышением экологической культуры и степени вовлечённости населения в вопросы обращения с ТКО.

Выполнение мероприятий Программы предполагает наладить систему сбора и перемещения ТКО с территории Пристенского сельсовета Пристенского района Курской области до места временного накопления на мусороперегрузочную площадку с последующей транспортировкой на  межмуниципальный полигон для захоронения ТКО.

Разработчик Программы:

- в соответствии с установленным порядком разрабатывает предложения по внесению изменений в Программу, в том числе в части содержания мероприятий, назначения исполнителей, объёмов и источников финансирования Программы;

- обобщают и анализируют ход реализации мероприятий Программы, использование бюджетных средств.

Исполнители Программы:

- представляют разработчикам предложения по внесению изменений в Программу;

- осуществляют координацию деятельности участников Программы по контролируемым ими направлениям;

- осуществляют организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение цели и задач реализуемых мероприятий.

Исполнители программных мероприятий несут ответственность за своевременное выполнение Программы, достижение результатов, рациональное использование выделенных бюджетных средств, за достоверность представляемых сведений о финансировании и реализации Программы.

- 6. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за целевым использованием средств  бюджетов, направленных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Глава Пристенского сельсовета Пристенского района Курской области.

- 7. Оценка эффективности реализации программы

В результате реализации программных мероприятий предусматривается создать к 2024 году все необходимые условия для устойчивого функционирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в муниципальном образовании «Пристенский сельсовет» Пристенского района Курской области.

Оценка выполнения Программы будет производиться путём сравнения фактически достигнутых целевых показателей с плановыми целевыми показателями хода реализации Программы.

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе «Обращения с

твёрдыми коммунальными отходами в

- муниципальном образовании «Пристенский сельсовет» Пристенского района Курской области на 2022-2024 годы

- Целевые показатели

в рамках реализации муниципальной программы «Обращение с твёрдыми коммунальными отходами в муниципальном образовании «Пристенский сельсовет» Пристенского района Курской области на 2022-2024 годы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя за 2022 год | Всего на конец реализации Программы | в том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Количество созданных мест (площадок) для накопления ТКО | шт | 13 | 15 | 0 | 1 | 1 |
| 2. | Уровень обустройства контейнерных площадок контейнерами для накопления ТКО | шт | 39 | 43 | 0 | 2 | 2 |
| 3. | Уровень обустройства контейнерных площадок контейнерами для раздельного накопления ТКО | шт | 0 | 20 | 20 | - | - |

- Приложение  2

к муниципальной программе «Обращения с

твёрдыми коммунальными отходами в

- муниципальном образовании «Пристенский сельсовет»

- Пристенского района Курской области

- на 2022-2024 годы

П е р е ч е н ь
основных мероприятий, в рамках реализации муниципальной программы «Обращение с твёрдыми коммунальными отходами в муниципальном образовании «Пристенский сельсовет» Пристенского района Курской области на 2022-2024 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Стоимость мероприятия и источники финансирования | Всего тыс.руб. | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Устройство контейнерной площадки на территории Пристенского сельсовета Пристенского района Курской области | Администрация Пристенского сельсовета Пристенского района Курской области | Бюджет муниципального образования | 80,0 | - | 40,0 | 40,0 |
| 2 | Приобретение контейнеров | Администрация Пристенского сельсовета Пристенского района Курской области | Бюджет муниципального образования | 20,0 | - | 10,0 | 10,0 |
| 3 | Приобретение контейнеров для раздельного накопления ТКО | Администрация Пристенского сельсовета Пристенского района Курской области | Бюджет муниципального образования | 4,0 | 4,0 | - - | - |