АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРИСТЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 мая 2024 года                                                                               № 28

О подготовке  к  осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов

В связи с подготовкой жилищно-коммунального хозяйства Пристенского сельсовета к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов, Администрация Пристенского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить штаб по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы к отопительному сезону 2024-2025 годов. (Приложение № 1)

2.Утвердить план  мероприятий по подготовке к работе жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы в осенне-зимний период 2024-2025 годов. (Приложение № 2)

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Пристенского сельсовета

Пристенского района                                                                     Е.В.Рябцева

Приложение № 1

к постановлению администрации Пристенского

сельсовета Пристенского района Курской области

№ 28 от 23.05.2024 года

СПИСОК

штаба по подготовке  объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы к отопительному сезону 2024 - 2025 годов

1. Председатель – Е.В. Рябцева – глава Пристенского сельсовета Пристенского района;

Члены штаба:

1.Кухарева С.В. –специалист администрации Пристенского сельсовета.

2. Заведующая Колбасовским ДК – Астахова Т.А.

3. Заведующая Большесетинским ДК – Сапрыкина Е.Ф.

4. Художественный руководитель Пристенским ДК- Полянская Е.А.

Приложение № 2                                                               
 к постановлению администрации Пристенского

сельсовета Пристенского района Курской области

№ 28 от 23.05.2024 года

План мероприятий по подготовке к ОЗП 2024-2025 гг.

Муниципальное образование «Пристенский сельсовет» Пристенского района Курской области

| № | Наименование мероприятий | Ед. измерения | Кол-во | Объем финансирования (тыс. руб.) | Срок исполнения в 2023 году | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ , в т.ч. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Поверка сигнализаторов, |  |  |  |  |  |
|  | Для администрации Пристенского сельсовета | шт. | 1 | 1.5 | до 1 сентября | Глава Пристенского сельсовета |
|  | Для здания ДК с.Пристенное | шт | 1 | 1.5 | до 1 сентября | Глава Пристенского сельсовета |
|  | Для здания ДК с.Большие Сети | шт | 1 | 1.5 | до 1 сентября | Глава Пристенского сельсовета |
| II | Заготовка угля и дров | тонн |  |  |  |  |
| 2.1 | Для здания ДК д.Колбасовка (уголь) | тонн | 4 | 60.0 | июль-август | Глава Пристенского сельсовета |
| 2.2 | Для здания ДК д.Колбасовка (дрова) | куб | 5 | 1.0 | июль-август | Глава Пристенского сельсовета |

Глава Пристенского сельсовета                        		                                                                                               	       Е.В. Рябцева

Пристенского района